## Slide 1
研发组织变革 · 方案汇报
AI 辅助研发变革方案
从三段接力，到人机共线
设计、开发、测试全流程 AI 产线建设，兼容 IPD 与车领域流程（ASPICE / ISO 26262）
设计段
IR → SR → AR 分解
开发段
规格 → 设计 → 代码
测试段
规格 → 用例 → 验收
知识底座：需求模式库 · 设计模式库 · 缺陷模式库 · 技能包
汇报对象：设计 / 开发 / 测试团队与管理层 · 2026.08 · 方案全文见 docs/ai-rd-transformation-plan.md

## Slide 2
01 · 现状诊断
钱花在哪儿，效率就漏在哪儿：四次翻译的损耗
断点 1
IR → SR 分解
现象
分解逻辑存在 SE 脑子里， 说明书只写结论
代价
下游看不到"为什么这么分"， 变更影响靠人肉分析
断点 2
SR → AR 分解
现象
说明书面向人读，接口、 状态机、异常路径散落在文字里
代价
开发二次提取契约， 提错、提全是常态
断点 3
SE → 开发串讲
现象
两小时会议覆盖几十个 AR， 听懂多少凭个人
代价
理解偏差到联调才暴露， 返工成本高
断点 4
SE → 测试串讲
现象
测试对需求的理解 滞后开发一个身位
代价
验收标准晚期才明确， 问题发现已是晚期
隐性断点
评审意见、问题单根因、串讲问答，留在邮件、会议纪要和个人的脑子里，
下一个项目，再从零开始。
变革的靶心：把四次翻译交给机器可读的 工件与 AI 产线，把人从"传话"里解放出来， 去做机器做不了的判断。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
02 / 21

## Slide 3
02 · 总体框架
一条产线、两类工件、三个闭环，知识底座贯穿其中
设计段
IR 结构化与澄清
IR→SR 需求分析（R1）
SR→AR 功能设计（R2）
追溯矩阵自动生成
开发段
AR 规格化（S1 · 新增阀门）
实现设计（R3）
编码 + UT（TDD）
评审合入（R4 + DoD）
测试段
测试规格（T1）
用例与自动化脚本
执行与失败分诊（T2）
SR 验收签认（G7）
供给上下文
经验回流
知识底座：需求模式库 · 设计模式库 · 缺陷模式库 · 技能包（流程技能 / 编码规范 / 领域红线）
三条主线同时建设，缺一不可；知识线（飞轮）贯穿其中，详见第 4 节。
流程线 · AI 产线
每个节点定义清楚：AI 做什么、 人审什么、门禁是什么（第 2 节）
文档线 · 人机共读工件
结构化、机器可校验、可追溯、 可检索（第 3 节）
组织线 · 交付小分队
三条主线跑在重新设计的 交付小分队上（第 5 节）
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
03 / 21

## Slide 4
03 · 任务分级模型
先分级，再谈自动化：AI 做什么，人审什么
定级四维度
产出可验证性
出错风险等级
有无先例模式
出错谁担责任
L1 · AI 自主执行
定义
机器可验证、风险低， 有自动校验兜底
人的位置
事后抽检、看度量
典型任务
追溯矩阵生成 · 文档合规检查 UT 生成与执行 · 回归执行 测试报告 · 问题单初判分诊
L2 · 人机协同
定义
AI 起草 + 人评审修订 + 人裁决放行
人的位置
人在环，逐件评审
典型任务
需求分解（IR→SR→AR） 功能设计 · 实现设计 · 代码实现 测试规格 · 用例设计 · 根因分析
L3 · 人主导
定义
判断本身即责任， AI 只做信息支持
人的位置
人决策，AI 提供选项与影响分析
典型任务
需求优先级 · 架构关键决策 ASIL / 安全相关裁决 · 基线变更 SR 验收签认 · 冲突仲裁
铁律一 · 升级不降级
任务定级后只能往人更多的方向调（L1→L2→L3）， 反向调整需变革负责人与质量负责人双签； 安全相关任务直接 L3，不因 AI 表现好而降级。
铁律二 · AI 产出 ≠ AI 责任
L1 / L2 产出物放行后，签字人对结果负全责， 与是否 AI 起草无关。这一条写进流程文件， 否则评审会流于形式。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
04 / 21

## Slide 5
04 · 设计段
从"写文档"到"运营需求资产"
IR 结构化
L2
歧义闭环放行
传统
人读 IR，靠经验理解
AI 产线
逐条转成 EARS 结构化条目，做歧义 / 冲突 / 完整性检查，输出澄清问题清单
IR→SR 分解
L2
R1 评审签字
传统
SE 写需求分析说明书
AI 产线
基于需求模式库与历史范例起草分解方案 + 双向追溯矩阵；SE 修订、裁决分歧点
SR→AR + 功能设计
L2
R2 评审签字
传统
SE 写功能设计说明书
AI 产线
起草接口契约、状态机、错误模型、异常路径与依赖；颗粒度止于系统视角契约
需求串讲
L3
例外会保留
传统
全员会议两小时
AI 产线
取消大串讲：AR 包机器可读 + AI 答疑；理解对齐由开发段 S1 规格评审兜底
SE 的新角色：需求资产的运营者 —— 判断分解、裁决冲突、运营模式库；瓶颈从"写"移到"判断"。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
05 / 21

## Slide 6
05 · 开发段
AR 先规格化，再实现设计，代码由测试证明
1
AR 理解
条目机器可读 AI 答疑 影响面分析
入规格材料
新增阀门
2
AR 规格化
EARS 需求条目 BDD 验收准则 NFR 场景 + delta Open Questions 开发修订·SE 会签
S1 门禁
3
实现设计
时序图·类图源码化 UT 用例清单先行 安全项自动上抛
R3 设计评审
4
编码 + UT
先失败测试后实现 叠加规范与车载约束 证据落盘
CI 全绿
5
代码审查
AI 独立初审全量 人终审 critical 项 作者隔离
R4 评审
6
合入
追溯更新 测试证据 文档同步
DoD 核验
AR 规格化：把理解显式写成可测试规格，是 AI 代码生成的前置条件
传统模式没有这一步，理解靠串讲和开发自行补齐。规格评审就是新形态的串讲 —— 从宣讲式变成确认式。
规格同时是下游公共输入：实现设计推导结构，测试规格继承验收准则，追溯锚点挂在规格条目上。
代码审查为什么改双轨
AI 辅助下代码量会上一个量级，人逐行审必然崩盘；人审的对象从代码行变为 findings 与设计符合性。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
06 / 21

## Slide 7
06 · 文档边界
三份文档，三种问题，三个签字人
功能设计说明书（AR 条目）
"系统在整体上要什么"
颗粒度：系统视角契约
职责定位与对外接口契约
状态机与跨组件错误模型
异常路径与依赖清单
高层验收标准
组件内细节留给 AR 规格
作者：SE（R2 签字）
AR 规格说明书 · 新增
"本组件在什么条件下， 必须表现什么行为才算对"
颗粒度：可测试规格
EARS 需求条目
场景清单（正常 / 异常 / 边界 / 并发）
BDD 验收准则 + NFR 质量场景
与组件现状行为的 delta
Open Questions 闭环记录
作者：开发负责 · SE 会签（S1）
AR 实现设计说明书
"怎么做"
颗粒度：内部结构
时序图、类图（源码化）
模块划分与接口契约
错误模型与处理实现
UT 用例清单（先于代码）
安全相关决策标注上抛记录
作者：开发（R3 签字）
规格是下游公共输入
实现设计从它推导结构
测试规格继承 BDD 验收准则
代码 / UT / 测试的追溯锚点
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
07 / 21

## Slide 8
07 · 测试段
从"验收者"到"质量体系设计者"
测试规格
AI 起草覆盖维度与场景，继承 AR 规格的 BDD 验收准则
L2 · T1
用例设计
场景法 / 边界值 / 状态迁移自动生成，人补探索性场景
L2
自动化脚本
AI 生成并读日志自修复，人评审后入库
L2
测试执行
版本构建自动触发，失败初判环境 / 脚本 / 产品缺陷
L1 自主
问题单
结构化单据：复现步骤、证据、疑似根因、影响面
L2
SR 验收
AI 汇总验收报告：覆盖、通过率、遗留风险；人签认
L3 · G7
30%
回归测试被 agent 替代
腾讯某团队实践；探索性与兼容性测试替代率更高
3 天 → 8 小时
回归周期压缩
版本构建后自动触发分层执行，失败带日志切片
60%+
用例自动生成率
前提是建好"生成 — 评审 — 自进化"闭环
30%–60% 是现实起步区间，不追求一步全自动
测试工程师的新四件事：测试策略与风险地图 · AI 生成资产评审与缺陷标注 · 探索性测试 · 验收签认
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
08 / 21

## Slide 9
08 · 端到端门禁
九道门禁：前序问题不收敛，后续不启动
G0
需求准入
歧义闭环
R1
需求分析评审
分解 + 追溯
R2
功能设计评审
契约 + 状态机
S1
AR 规格评审
开发起草 SE 会签
R3
实现设计评审
安全项上抛
R4
代码评审
critical 清零
T1
测试规格评审
覆盖策略
T2
执行门禁
分层全绿
G7
SR 验收签认
人签认
人必须到场的签字点（L3）
轻量确认门禁：可异步，Open Questions 未闭环不放行
AI 全量检查 + 人聚焦例外
门禁记录自动落盘 = ASPICE 审计证据
谁、何时、基于什么版本、审了什么、结论是什么，全部留痕。
评审会前置 AI 预评审报告（自动检查发现、追溯缺口、高风险变更点），会议时间只讨论判断题，不用来读文档。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
09 / 21

## Slide 10
09 · 平台支撑
AI 产线的五层架构
评估与度量层
对 AI 产出建评估基线（EDD），低于基线自动阻断并告警
质量工程师 + AI 平台组
治理层
AI 网关：模型路由、权限、成本管控、敏感信息过滤、操作留痕
AI 平台组
Agent 编排层
各节点工作流定义、子 agent 作者隔离、人工确认点配置
AI 平台组
知识与技能层
知识库（RAG 检索）+ 技能包（流程 / 编码规范 / 车载等领域约束）
知识工程师 + 各小队
工具连接层
需求、代码仓、CI、测试管理、问题单系统全部 API / MCP 化
AI 平台组
自建还是采购
必须自有
技能包、知识库（核心资产）
可用成熟平台
AI 网关、agent 编排底座
不要自造
模型网关（重复造轮子）
一个硬标准
agent 能读写真实系统：查需求、提代码、 跑流水线、提问题单，全程留痕。
不做"截图式自动化"。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
10 / 21

## Slide 11
10 · 与 IPD / 车领域兼容
文档体系：一个转变，三个不动摇
一个转变：从"写给人看"到"人机共读"
结构化
文本化（Markdown / YAML）
进库版本化
条目级 ID
图源码化（PlantUML / Mermaid）
机器可校验、可追溯、可检索，同时渲染成评审会需要的阅读形态；
Word / Excel 不再作为唯一载体。
文档的第一读者从人变成"人 + AI"
IPD 评审决策点（TR）不动摇
变的只是材料生成方式与评审深度，评审会的权责不变
ASPICE 双向追溯与验证准则不动摇
追溯从人维护的表格，变成系统自动生成的活链接
签字责任不动摇
AI 起草不构成免责理由，任何节点放行必须有具名签字人
车领域兼容要点（ASPICE / ISO 26262）
1 · 双向追溯自动化
随工件生成、随变更更新，评审先查断链； 建议作为变革早期的速赢点
2 · 验证准则前置
SR / AR 分解时即写验收标准， 测试覆盖检查变成机械校验
3 · 安全决策上抛
safety goal / ASIL / 看门狗 / DTC 由功能安全负责人 确认，纪律写进 agent 技能，机器强制执行
4 · 证据链完整
人审记录、AI 所用上下文、人对草稿的修订， 全部留痕，过程受控、决策可追溯
5 · 配置管理同仓
文档、代码、用例、知识库同仓版本化， 基线即仓库标签，变更走 PR
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
11 / 21

## Slide 12
11 · 知识工程
生产即沉淀，消费即反馈：知识飞轮
知识底座
技能包 + 知识库
1 · 沉淀
评审意见 · 根因 · 问答落盘
2 · 萃取
AI 聚类 + 人审核成模式卡
3 · 入库
模式卡 + 技能红线，走 PR
4 · 消费
各节点 agent 经 RAG 调用
5 · 度量
命中率 · 复用率 · 缺陷预防
知识资产四层
流程知识
技能包：流程 / 规范 / 红线 / 评审 rubric
需求与领域
需求模式库、分解范例、术语表
工程知识
编码规范、设计模式、接口契约库
质量知识
缺陷模式、评审意见、风险地图
每条知识有 owner 和适用期；技能包变更走 PR，当成代码管。
冷启动：飞轮最难是第一批知识
存量文档逆向入库（历史说明书 / 问题单 / 纪要）
试点项目边跑边沉淀，新项目天然按新流程走
资深 SE / 开发 / 测试访谈萃取，固化成技能红线
冷启动期，知识工程师要专职。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
12 / 21

## Slide 13
12 · 三位一体
产线 × 知识 × 技能：消费与回流的一体闭环
Skills 工程 · 技能包
本仓库 skills/ 即载体
流程技能
specify · design · tdd · review · ship · fix
质量叠加技能
clean-code 语言无关整洁标准 + 各语言编码规范
领域技能
automotive-development 等 安全红线机器强制
操作规程注入 · 告诉 AI 怎么干活
AI 产线 · 全流程工作流
九道门禁：前序不收敛，后续不启动
IR 结构化
IR→SR 分析
SR→AR 设计
AR 规格化
实现设计
编码+UT
测试执行
SR 验收
G0
R1
R2
S1
R3
R4
T1·T2
G7
经验回流：评审意见 · 根因 · 问答 · 上抛决策
上下文供给（RAG）· 告诉 AI 知道什么
知识工程 · 知识库
RAG 检索 · 模式卡形态
需求模式库
IR · SR 写法范式
分解范例库
历史分解方案参照
缺陷模式库
根因分类 · 反模式
风险地图
缺陷高发模块标注
技能自进化
评测 → 改写
→ 回归合入
机制见「15 · Skills 评测」
知识双形态
模式卡 → 供人阅读
技能红线 → 供 AI 强制 重要知识两种都要
知识治理
每条知识有 owner 和 适用期；规范改版触发 复审；零命中条目定期 淘汰
一句话
产线每跑一轮，知识和技能就被「用一遍、喂一遍」——经验不流失，AI 越用越聪明
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
13 / 21

## Slide 14
13 · 知识工程落地
KCS 双循环方法论与三层管理结构
方法论：KCS 双循环
KCS（Knowledge-Centered Success）是业界 公认的知识运营方法论，2026 年更名并明确： 结构化、可信的知识是 AI 成功的前提—— agent 的上限，就是它读到的知识的上限。
Solve Loop
日常工作
复用
改进
捕捉
结构化
Evolve Loop
迭代运营
内容健康
域分析
萃取优化
度量复盘
复用 → 改进 → 捕捉 → 结构化
健康度 · 域分析 → 萃取优化
复用即评审
标记或修复
集体所有制
映射本方案飞轮：沉淀 · 消费 = Solve，萃取 · 度量 = Evolve
理论底座 SECI（隐性 → 显性）；治理对标 ISO 30401（可审计）
冷启动三来源：存量逆向入库 · 试点边跑边沉淀 · 专家访谈萃取
三层管理结构
知识治理委员会
失效下架 · 规范改版复审 · 指标复盘
跨 squad 集中决策
知识域专家 KDE
萃取裁决 · 模式卡签发
资深 SE / 开发 / 测试兼任
知识工程师
库运营 · 技能 PR · 度量面板
0.5–1 人，2–3 个 squad 共享
条目元数据标准 + 双环节奏
owner
适用期
置信度
适用范围
正反例
五项元数据带齐才敢进库；owner 对这条知识的质量负责到底
日常 · Solve
生产即沉淀：评审意见、根因、问答按模板落盘
迭代 · Evolve
聚类萃取 → 评审入库；失效条目清理；度量定方向
方法论来源：KCS Practices Guide（Consortium for Service Innovation，2026 更名 Knowledge-Centered Success）· SECI（Nonaka）· ISO 30401 知识管理体系
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
14 / 21

## Slide 15
14 · Skills 分层管理
技能资产四层归属：谁建设，谁评审，谁负责
L1
平台通用层
全流程阶段技能：specify · design · tdd · review · ship · fix
AI 平台组
准入：评测门禁 + 架构评审
L2
领域层
领域技能：automotive-development 等，安全红线机器强制
架构与领域委员会
准入：功能安全负责人会签
L3
语言规范层
规范技能：clean-code + java / c / cpp / python 编码规范
能力线（原职能线）
准入：PR 评审
L4
团队 / 项目层
squad 自有技能 + AGENTS.md 项目级覆盖约束
交付小分队
向上沉淀须升级评审
生命周期：升级拿证据
① 草稿 · 试点 squad 试用
② 评审入库 · 团队级可用
③ 生产 · 组织级挂评测门禁
每次晋升须附该技能的评测报告
治理纪律
变更一律走 PR，当成代码管
按命名约定与 description 发现触发
重要知识双形态：模式卡 + 技能红线
启用数量有上限，按 skill pack 分组启用
失效技能下架，不留僵尸资产
参照：Anthropic Agent Skills 工程实践（progressive disclosure · skill packs · 选择性启用）；四层映射本仓库 DevFlow skills/ 现状
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
15 / 21

## Slide 16
15 · Skills 评测
评测驱动开发：让技能用数据证明自己
1
评测集
evals.json：任务 + 期望 + 可验证断言
2
双跑对比
带技能 vs 基线 （无技能 / 旧版本）
3
盲评打分
grader 逐条断言附证据 A/B 对比不知哪边是技能版
4
出基准
通过率 / 耗时 / token benchmark：均值 ± 方差
5
诊断改写
analyzer 找模式 改技能，或改断言
6
回归放行
达标才允许合入 版本锚定可追溯
迭代，直到没有实质提升
三道关卡
入库关
新技能必带评测集与基线对比，无评测不入库
变更关
技能 PR 触发回归评测：通过率不降级才合入
生产关
一次通过率 / 命中率低于基线 → 自动阻断告警
生产关接入平台「评估与度量层」（见 09 · 平台支撑）；评测结果随版本锚定，CI 自动执行
评测设计原则
断言从首轮输出反推：先跑，才知道「好」长什么样
机械检查用脚本，主观判断用 LLM
60 / 40 train / test 划分，防过拟合
高方差用例必须修，否则基准不可信
断言要有区分度：基线也能轻松通过的断言要换掉
触发准确率
description 匹配准不准
任务通过率
断言 PASS 比例 · 均值 ± 方差
一次通过率
生产端 AI 产出质量
成本守卫
token · 时延，防膨胀
参照：Anthropic skill-creator 评测框架：executor / grader / comparator / analyzer 四子代理协作，盲测 A/B 对比
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
16 / 21

## Slide 17
16 · 组织设计
围绕交付的 5–8 人小分队
交付小分队 · 对一组 SR 从需求到验收端到端负责
交付负责人（DO） ×1
优先级、范围、验收拍板、例外升级
需求工程师（SE） ×1
分解裁决、AR 规格会签、AI 编排
全栈构建工程师 ×2–3
规格化主导、AI 产出评审、findings 处置
质量工程师 ×1–2
测试策略、用例评审、验收签认
知识 / AI 工程师 ×0.5–1（可 2–3 个小队共享）
技能包、知识库、度量面板
AI 平台组（共享）
AI 网关、编排底座、可观测与成本治理、 评估基线。
定位是生产工程加治理，不是研究部门。
架构与领域委员会（共享）
跨小队架构边界、整车级决策；
功能安全负责人在此收敛全部上抛项
（ASIL / 安全状态 / DTC 策略）。
决策权与开发权分离：开发权交给 AI，决策权（L3 清单）留在具名的人手里
职能线转型为能力线：专业标准、人才培养、职级评定；
跑稳两三个交付周期后，再考虑进一步扁平化
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
17 / 21

## Slide 18
17 · 变化对照
流程与角色：日常会发生什么变化
环节
原来
现在
需求传递
串讲宣讲
AR 包 + AI 答疑，S1 兜底
设计与代码
手写实现设计与代码
AI 起草生成，人修订
代码审查
逐行人审
AI 初审 + 人终审 findings
合入
审查通过即合入
DoD 机器门禁
SE → 需求工程师
+ 分解裁决 · AR 规格会签 · 模式库运营
− 写长文档 · 组织串讲
不变：R1 / R2 需求质量签字
开发 → 全栈构建工程师
+ AR 规格化主导 · findings 处置 · 跨栈
− 逐行手写代码与 UT
不变：R3 设计签字 · R4 代码终审
测试 → 质量工程师
+ 测试策略 · AI 用例评审 · 缺陷标注
− 手工执行回归 · 手写用例脚本
不变：G7 验收签认
评审能力成为所有角色的核心技能
签字人核对的对象从"人写的"变成"AI 写的"；这也是初级人员培养的主战场
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
18 / 21

## Slide 19
18 · 实施路线
条件驱动，不排日历：三个阶段
阶段一 · 单链路试点
做什么
选 1 个无安全项的中等 SR，
小分队雏形（SE 1 + 开发 2 +
测试 1 + 知识工程师兼职）跑全程
同步建最小知识库、门禁轻量版、
追溯自动化
准出条件
AI 参与率 ≥ 70%，追溯零断链
AI 代码占比 ≥ 60% 且 critical 闭环
缺陷密度不劣于历史基线
产出偏差清单（哪些设计落不了地）
阶段二 · 小分队闭环
做什么
1–2 个 squad 常态化承接连续需求
门禁全量上线，度量面板运转
知识飞轮五环跑起来，
产出首批萃取模式卡
准出条件
交付周期降 ≥ 30% 或吞吐升 ≥ 50%
逃逸缺陷率不升
知识月增 ≥ 10 条且命中率 ≥ 40%
角色转型评估达标
阶段三 · 规模化平台化
做什么
squad 数量扩展
AI 平台组成立，网关 / 编排 /
评估收归平台
职能线转能力线，与 IPD / TR
正式并轨（流程文件修订发布）
准出条件
新项目默认按新流程立项
ASPICE 审核以新证据链通过
知识库成为新人与 agent 的
默认上手路径
每个阶段结束做正式复盘，偏差清单回流修订本方案 —— 方案本身也是知识资产，要版本化
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
19 / 21

## Slide 20
19 · 度量与风险
度量自动采集，风险前置管理
五维度量
产线留痕自动采集，不让人填报
效率
SR / AR 交付周期 · 回归测试周期（降）
质量
逃逸缺陷率（降）· 验收一次通过率（升）
AI 效能
产出一次通过率 · 生成占比 · 人修订率
知识
模式卡新增 · 检索命中率 · 缺陷预防数
组织
转型达标率 · 人均管理 SR 数 · 串讲时长
质量与效率成对看，单指标突升触发审查。
四个主要风险
批量正确、个别离谱
逐件签字 + 评估基线阻断 + 抽审已放行件并回溯签字人
能力空心化
评审强制写修订意见；保留人专属的探索性测试与安全决策区
安全合规事件
领域红线机器强制执行；L3 上抛不可降级；证据链迎审
组织反弹
职能线先转能力线不撤销；考核与激励同步切换，先转者不吃亏
明确不考核：代码行数、文档页数、用例条数
AI 最擅长制造这些"量"；旧指标不改，新流程会被拉回老路。
AI 辅助研发变革方案 · 从三段接力到人机共线
20 / 21

## Slide 21
下一步
从一条 SR 链路开始
01
选定试点
挑一个中等复杂度、 无安全相关项的 SR
02
组建小分队雏形
SE 1 + 开发 2 + 测试 1 + 知识工程师兼职
03
建设最小底座
知识库、门禁轻量版、 追溯自动化（速赢点）
方案全文：docs/ai-rd-transformation-plan.md DevFlow 技能包是现成载体，欢迎评审与共创。